BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TUẦN 2

SINH VIÊN: [LÂM HUỆ TRUNG - 110121255]

1. Nội dung

| Ngày | Nội dung công việc | Thuận lợi | Khó khăn |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/02 | Xây dựng cấu trúc source với NodeJs & Express, Mongodb. | Đã xây dựng cấu trúc source code cơ bản. | Không có |
| 25/02 | Chỉnh sửa lại cấu trúc cho hoàn chỉnh. | Xây dựng cấu trúc tương đối tốt và hiệu quả | Không có |
| 26/02 | Lênh ý tưởng và xây dựng giao diện login. | Đã hoàn thành | Khó khăn trong việc tích hợp hdbs |
| 27/02 | Xây dựng 1 số giao diện cơ bản sẽ sử dụng cho hệ thống: - Trang dashboard. - Trang thêm User. - Trang danh sách user. - Trang thêm danh mục thiết bị và thiết bị. - Trang danh sách danh mục thiết bị và thiết bị. - Trang lịch sử mượn/trả. - Trang quản lý thiết bị theo phòng. - Trang quản lý quà tặng. - Trang thống kê. | [27/02]: Xây dựng được các giao diện: Trang dashboard, Trang thêm User, Trang danh sách user, Trang thêm danh mục thiết bị và thiết bị, Trang danh sách danh mục thiết bị và thiết bị. [28/02]: Xây dựng được các giao diện: Trang lịch sử mượn/trả, Trang quản lý thiết bị theo phòng. [01/03]: Xây dựng được các giao diện: Trang quản lý quà tặng, Trang thống kê. | Khó khăn trong việc sáng tạo giao diện. |
| 28/02 |  |  |  |
| 01/03 |  |  |  |

2. Ý kiến đề xuất (nếu có)